Виконання плану заходів соціально-економічного розвитку станом на 01.01.2012 року

| № з/п | Заходи | Строк виконання | Заплановано коштів тис.грн. | Витрати на реалізацію тис.грн. | Результат | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Місцевого бюджету | Інші кошти |  |  |
| 1 | Зелені насадження |  | 37,506 | 27,475 |  |  |  |
| 1.1 | Догляд за зеленимиинасадженнями шляхом підсипання грунту до 25% загальної площі у сквері Слави,підсівання газонів окремими місяцями на проспекті Леніна і у сквері Слави, садіння квітників однолітніми саджанцями з усіма попередніми супровідними роботами по пр. Леніна, пл. Красній ( у сквері Слави), вул. Тітова — Інтернаціональна | Протягом року | 1,0 | 0,998 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 1.2 | Догляд за деревами та кущами, їх підживлення, поливання, видалення аврійних дерев, сухих гілок, обрізання крон по місту | Протягом року | 24,506 | 14,49 |  | виконується | Кремінська міська рада |
| 1.3 | Догляд за газонами шляхом прочисування граблями, поливання та косіння трави по пр.Лнніна, скверу слави, вул. Октябрьської, пров. Октябрьському, вул. Тітова, вул. Шевченко | Протягом року | 3,0 | 3,0 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 1.4 | Догляд за квітниками шляхом поливання, прополювання, пушіння грунту, підживлення, укривання на зиму, викопування та зберігання цибульних та бульбових | Протягом року | 6,0 | 6,0 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 1.5 | Видалення трави з обочин, кюветів, водовідвідних канав | ІІ-ІІІ квартал | 3,0 | 2,987 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 2. | Регулювання кількості безпритульних тварин | ІІ квартал | 1,0 | 0 |  | Не виконано, у зв’язку із змінами у законодавстві | Кремінська міська рада |
| 3. | Захоронення невідомих, безрідних | Протягом року | 3,287 | 0,849 |  | виконується | Кремінська міська рада |
| 4. | Запобіжні роботи із захисту від повені та паводкових вод | І квартал | 1,3 | 0 |  | Не виконано, через відсутність проблеми | Кремінська міська рада |
| 5. | Поточний ремонт архітектурних споруд: пам'ятник Леніну, меморіал загиблим воїнам, стела на кладовищі, пам'ятник воїнам на вул. Куйбишева | Протягом року | 1,7 | 1,664 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 6. | Благоустрій та утримання кладовища | Протягом року | 35,65 | 30,794 |  | виконується | Кремінська міська рада |
| 7. | Полігон ТПВ |  | 12,0 | 1,692 |  | Виконано частково, у зв’язку із недостатніми надходженнями до бюджету виконується |  |
| 7.1 | Запобіжні роботи із захисту від пожежі шляхом улаштування проти пожежного слою (до 12 см) | ІІІ квартал | 3,0 | 0 |  |  | Кремінська міська рада |
| 7.2 | Утримання кладовища для тварин (скотомогильник) — розчищення під'їздних шляхів, оброблення трупів тварин | Протягом року | 4,0 | 0 |  |  |  |
| 7.3 | Обвалювання полігону та його периметру | Протягом року | 5,0 | 1,692 |  |  |  |
| 8. | Вулично-дорожна мережа |  | 100,0 | 94,95 |  |  |  |
| 8.1 | Систематичне очищення доріг від сміття, пилу та поливання доріг водою під час спеки влітку, Систематичне прибирання автобусних зупинок, очищення урн | Протягом року | 19,9 | 17,846 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 8.2 | Своєчасне очищення доріг та вулиць від снігу | І-IV квартал | 13,0 | 10,843 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 8.3 | Обробка доріг протиожеледними сумішами | І-IV квартал | 67,1 | 66,261 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 9. | Обслуговування вуличного освітлення та зовнішніх електромереж |  | 142,85 | 135,616 | 12,861 |  |  |
| 9.1 | заміна електроламп, свтильників, арматури, устаткування, виправлення окремих опор, підвісок, кронштейнів, ліквідація пошкоджених електромереж по вулицях міста | Протягом року | 35,35 | 35,328 | 12,861 | виконано | Кремінська міська рада |
| 9.2 | Виплати на оплату електроенергії | Протягом року | 189,7 | 189,607 |  | виконується | Кремінська міська рада |
| 10. | Своєчасне очищення від сміття місць, де утворюються стихійні звалища на території міста | Протягом року | 50,0 | 49,146 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 11. | Догляд за дренажними мережами та водовідвідними спорудами | Протягом року | 2,0 | 1,949 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 12. | Роботи по поліпшенню охорони навколишнього природного середовища |  | 88,91 | 79,819 |  |  |  |
| 12.1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання і захоронення відходів | ІІ півріччя | 45,0 | 44,861 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 12.2 | Приведення території водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, скверів, лісосмуг, розташованих в районі поверхневих водних об'єктів в належний санітарний стан | Протягом року | 3,1 | 3,099 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 12.3 | Заходи з озеленення міст і сіл: |  | 20,2 | 14,336 |  |  |  |
| 12.3.1 | Зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей | ІІ півріччя | 12,2 | 12,117 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 12.3.2 | Видалення бур’янів та карантинних рослин | ІІ півріччя | 8,0 | 2,219 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 12.4 | Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів | ІІ півріччя | 3,0 | 0 |  | Не виконано, через відсутність проблеми | Кремінська міська рада |
| 12.5 | Заходи щодо очищення русла р.Красна від дерев, що потрапили до них внаслідок повені та буреломів | Протягом року | 16,46 | 16,423 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 12.6 | очищення території прилеглої до полігону в районі контрольних свердловин | Протягом року | 1,15 | 1,1 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 13. | Проведення свят |  | 8,999 | 8,998 |  |  |  |
| 13.1 | Новорічні свята | І квартал | 5,38 | 5,38 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 13.2 | Свято «Масляна» | І квартал | 3,619 | 3,618 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 14. | Капітальний ремонт житлового фонду |  | 297,5 | 283,424 |  |  |  |
| 14.1 | Капітальний ремонт покрівель та інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду | ІІ-ІІІ квартал | 167,0 | 166,255 |  | Виконано -кап.ремонт покрівлі за адресою: пров. Октябрьський, 4; вул. Октябрьська, 7 (3 під’їзд); вул. Шевченко, 29; пл. Красна, 1(1, 4 під.); вул. Побєди, 3; вул. Свердлова, 9; вул. Побєди, 10 (3, 4, під.); пл. Красна, 1 (4 під.); вул. Шевченко, 14 (3 під’їзд); вул. Побєди, 3 ; вул. Тітова, 12; вул. Октябрьська, 8 (1 під’їзд); - кап. ремонт конструктив-них елементів під’їзду по вул. Октябрьська, 7 (2 під’їзд). - кап. ремонт системи водопостачання по вул. Побєди, 11; вул. Шевченко, 26 (підвал); вул. Октябрьська, 8; - кап. ремонт системи каналізації і водопостачання житлових будинків по вул. Побєди, 10; вул. Шевченко, 29 ( 1 під’їзд); вул. Шевченко, 10 (1 під’їзд); вул. Совєтська, 2; вул. Октябрьська, 7 (2 під’їзд); вул. Побєди, 9; вул. Побєди, 4); - капремонт фасаду жилого будинку по пров. Дитячий буд.№ 4а. | Кремінська міська рада |
| 14.2 | Капітальний ремонт будівлі міської ради | ІІІ-IV квартал | 130,5 | 117,169 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 15. | Водоканалізаційне господарство |  | 258,75 | 130,237 |  |  |  |
| 15.1 | Реконструкція системи водопостачання м.Кремінна І етап | ІІІ-IV квартал | 125,0 | 0 |  | Не виконано через відсутність субвенції | Кремінська міська рада |
| 15.2 | Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж | Протягом року | 125,0 | 121,487 |  | виконано вул. Комсомольська та вул..Проле-тарська с. Ст. Краснянка; вул.Куйбишева, пров. Піддубний, пров. Пархоменко, вул. Горького, вул. Звездна, вул. Лазо, пров. Дєтський, пров. Совєтський, вул. Леніна; пров. Красний, пров. Октябрьський, 3 | Кремінська міська рада |
| 15.3 | Капітальний ремонт пожежних гідрантів | IV квартал | 8,75 | 8,75 |  | виконано |  |
| 16. | Газифікація закладів соціальної сфери |  | 60,0 | 0 |  |  |  |
| 16.1 | Газифікація клубу с.Житлівка | ІІІ-IV квартал | 60,0 | 0 |  | Проведено перерозподіл видатків на інші заходи | Кремінська міська рада |
| 17. | Придбання техніки для комунальних підприємств |  | 227,3 | 0 |  |  |  |
| 17.1 | Дробилка молоткова (ДМУ-350) | ІІІ- IV квартал | 21,0 | 0 |  | Проведено перерозподіл видатків на інші заходи | Кремінська міська рада |
| 17.2 | Мусоровоз (КО-413) | ІІІ- IV квартал | 99,1 | 0 |  |  | Кремінська міська рада |
| 17.3 | Екскаватор – 2102 | ІІІ- IV квартал | 99,0 | 0 |  |  | Кремінська міська рада |
| 17.4 | Косарка (2 од.) | ІІІ- IV квартал | 8,2 | 0 |  |  | Кремінська міська рада |
| 18. | Капітальний ремонт та реконструкція ДНЗ |  | 187,41 | 187,403 |  |  |  |
| 18.1 | Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Зіронька» | ІІІ - IV квартал | 40,726 | 40,725 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 18.2 | Капітальний ремонт покрівлі і системи опалення ДНЗ «Ластівка» | ІІІ - IV квартал | 44,684 | 44,684 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 18.3 | Капітальний ремонт перекриття та покрівлі кухонного блоку ДНЗ «Берізка» | ІІІ - IV квартал | 62,198 | 62,198 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 18.4 | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ «Катруся» | ІІІ - IV квартал | 20,084 | 20,078 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 18.5 | Реконструкція системи опалення ДНЗ «Малятко | ІІІ - IV квартал | 19,718 | 19,718 |  | виконано | Кремінська міська рада |
| 18.6 |  |  |  |  |  | виконано | Кремінська міська рада |

Заступник міського голови                                                  І.О.Китайгора