# Кремінська міська рада

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ № ______

від  «____» ________________ 2012 р.

м. Кремінна

Про підготовку комунальних підприємств,

житлового фонду та об’єктів соціального і

культурного призначення до  роботи в

осінньо - зимовий період 2012-2013рр

З метою своєчасної та якісної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціального та культурного призначення  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр, забезпечення своєчасного пуску теплоносія, безперебійного водопостачання, безаварійної роботи систем енергопостачання, відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.05.2012 № 324,  керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Кремінської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити  план заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціального та культурного призначення  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр.

Додаток –  арк.

2. Керівникам підприємств ЖКГ міста, дитячих дошкільних закладів та клубних установ Кремінської територіальної громади:

2.1.  забезпечити виконання заходів у встановлений термін;

2.2. інформацію про хід виконання заходів надавати до відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва  двічі на місяць (станом на 14  та 29 число місяця).

3. Начальнику відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва  забезпечити:

3.1.  інформування   населення про хід підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціального та культурного призначення  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр. через ЗМІ;

3.2. надання звітів до райдержадміністрації про хід підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціального та культурного призначення  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань ЖКГ, транспорту, зв’язку, будівництва, земельних відносин, охорони довкілля Китайгору І. О. та начальника відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва Одіяненка В.І.

Міський голова                               В.І.Гриценко

Додаток

до рішення виконкому

____  __________ 2012р

План

заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціального та культурного призначення  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр.

| Назва заходу | Відповідальний виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| Розробка Комплексного плану заходів щодо упередження можливих надзвичайних ситуацій та подій на важливих об'єктах інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення у безперервному режимі під час проходження опалювального сезону. | Одіяненко В.І. | Термін: до 01.10.12р. |
| Забезпечення безумовного виконання норм і правил експлуатації інженерних об'єктів, споруд і мереж, а також внутрішньобудинкових систем (забезпечення об'єктів тепловодопостачання резервним електропостачанням, проведення режимної наладки котлів і додержання режимів експлуатації, забезпечення електротехнічного захисту тепломереж, гідравлічної наладки тепломереж, проведення гідравлічних іспитів, проведення пневмо-гідравлічної промивки внутрішньобудинкових систем опалення тощо) відповідно до Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики України, затверджених наказом Держбуду України від 19.01.1999р. №9 та Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378. | Директор комунального підприємства «Креміннатеплокомуненерго», Директор КП «Кремінна-Комунсервіс», керівник Кремінського ВУВКГ, начальник Кремінських РЕМ, начальник філії «Кремінський райавтодор» | Термін: постійно; |
| Проведення ремонтних робіт на покрівлях житлового фонду | Одіяненко В.І. КП «Кремінна-Комунсервіс» | до 01.10.12р. |
| Капітальний ремонт водопровідних мереж, заміна водопровідних мереж, капітальний ремонт водопровідних засувок, поточний ремонт водопровідних колодязів, поточний ремонт каналізаційних колодязів, ревізія та очищення каналізаційних колодязів, приведення в належний стан полів фільтрації, колектору на БХО, насосної станції «Кремінська», насосної станції «Житлівська», свердловини 19 в с.Ст. Краснянка, бази та транспортних засобів ВУВКГ | Керівник Кремінського ВУВКГ | до 01.10.12р. |
| Ревізія та ремонт систем центрального опалення і водопостачання, теплоізоляція трубопроводів систем опалення і водозабезпечення, укріплення та ремонт парапетів, встановлення скла та герметизація слухових вікон і під'їздів будинків, виконання приписів Держенергонагляду, Пожежного нагляду і Інспекції з охорони праці, технічне обслуговування димоходів і вентиляційних каналів, ремонт дверей і одвірків в допоміжних приміщеннях і вхідних у під'їздах, ремонт отмостків та цоколя, заготівля посипного матеріалу, поточний ремонт покрівлі на домах житлового фонду, капітальний ремонт покрівлі на будинках житлового фонду, підготовка транспорту до роботи в зимовий період, вкомплектування інвентарем, спецодягом, взуттям персоналу | Директор КП «Кремінна-Комунсервіс» | До 15.10.12р |
| Вжиття дієвих заходів щодо проведення зрізу дерев в охоронній зоні електричних мереж для запобігання обривам та знеструмлення населених пунктів в осінньо-зимовий період. | Начальник Кремінських РЕМ, Директор КП «Кремінна-Комунсервіс» | до 15.10.12р. |
| Проведення поточних та капітальних ремонтів в ДНЗ та клубних закладах відповідно до передбачених кошторисом витрат | Потапов В.І., Бєлікова Л.П. Керівники ДНЗ Керівники клубних закладів | до 15.10.12р. |
| Забезпечення твердим паливом клубних закладів у повному обсязі для сталої роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років. | Потапов В.І., Бєлікова Л.П. Керівники клубних закладів | до 15.10.12р. |
| Організація роботи щодо забезпечення населення газом у повному обсязі та контроль за додержанням правил техніки безпеки при користуванні газовими приладами з боку користувачів. | Начальник Кремінської дільниці Рубіжанського управління експлуатації газового господарства | постійно |
| Проведення ремонту автошляхів загального користування та комунальної власності в повному об'ємі відповідно до затверджених графіків, завдань та програм. | Китайгора І.О., директор КП «Кремінна-Комунсервіс», начальник філії «Кремінський райавтодор» | до 01.10.12р. |
| Підготовка спеціалізованої техніки, яка використовується для прибирання снігових заметів і ожеледиці до сталої роботи в осінньо-зимовий період та заготовка у повному обсязі посипного матеріалу і протиожеледової суміші. | Одіяненко В.І., директор КП «Кремінна-Комунсервіс», начальник філії «Кремінський райавтодор» | до 01.10.12р. |
| Проведення сходів мешканців багатоквартирних будинків з метою залучення населення до заходів щодо зберігання тепла у житлі в осінньо-зимовий період. | Відділ розвитку інфраструктури,ЖКГ та будівництва, КП «Кремінна-Комунсервіс» | до 15.10.12р. |
| Заготівля протиожеледної суміші, підготовка виробничих будівель і споруд, проведення ремонту автотранспорту, спецмашин, навісного устаткування дорожніх еханізмів, проведення техогляду транспортних засобів, створення бригади по боротьбі з ожеледицею і сніговими заметами і її забезпечення необхідною технікою та матеріалами для роботи в цілодобовому режимі, огляд і ремонт мсця збереження матеріалів, створення запасу протиожеледної суміші, складання графіку роботи чергових водійв для збору бригади по ліквідації стихійних лих, створення і поповнення за необхідності запасу ГСМ, дизпалива і бензину, розробка і затвердження списку послідовності обслуговування вулиць міста, що підлягають посипанню протиожеледними матеріалами при ожеледиці і очищенні від снігу, виконання ремонту завнішнього освітлення міста з частковою заміною дротів, встановлення тимчасових дорожніх знаків 1.13 «Слизька дорога», завезення посипочного матеріалу до пішохідних мостів через річку Красна | КП «Кремінна-Комунсервіс» | до 01.10.12р. |

Заступник міського голови                                              І.О.Китайгора

надати:

заступник міського голови (Китайгора І. О.)

заступник міського голови (Потапов В.І.)

Відділ розвитку ЖКГ (Одіяненко В. І.)

Фінансово-господарський відділ

КП «Кремінна-Комунсервіс»

КП «Кремінське ВУВКГ»

Кремінська дільниця МРУЕГГ

Кремінський РЕМ

Філія «Кремінський райавтодор»

Керівники клубних закладів

Керівники дошкільних закладів

Секретар  виконкому міської ради			             		О. Ю. Літвін

Заступник міського голови

з питань ЖКГ, транспорту, зв'язку,

будівництва, земельних відносин,

охорони довкілля								І. О. Китайгора

Юрисконсульт								С. В. Кубай