Додаток 1

до рішення сесії

міської ради

від 27.01.2016 № 4/4

***Заходи з реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку***

***територіальної громади м.Кремінна у 2016 році та основні напрями розвитку на 2017 рік***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи | Одиниця вимірю-вання | Прогноз на 2016 | Прогноз на 2017 | Джерелафінансування | Виконавці |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт інженерних мереж батоповерхового житлового фонду (вул.Побєди, 2 (1-й п. та 2-й п.)  | тис. грн. | 40,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| 1.2 | Капітального ремонту покрівлі багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування мешканців будинку (вул. Октябрська, 8(9-й п. та 10-й п.), вул. Фурманова, 7) | тис. грн. | 50,0 | 60,0 | міський бюджет | Виконком міської  |
| 1.3 | Капітальний ремонт ганку на умовах спів фінансування мешканців будинку (вул. Побєди, 11 (2-й п.), пров. Піонерський, 3 (1-й п.), вул. Октябрська, 7 (1-й п.), вул. Побєди, 4,6)) | тис. грн. | 67,235 |  | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| 1.4 | Капітальний ремонт козирків на умовах спів фінансування мешканців будинку (вул. Побєди, 3 (3-й п. та 4-й п.), пров. Піонерський, 3 (1-й п. та 2-й п.), вул. Побєди, 1 (5-й п.), вул. Совєтська, 2 (2-й п.), вул. Побєди, 6) | тис. грн. | 65,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| 1.5 | Капітальний ремонт відмостки на умовах спів фінансування мешканців будинку (вул. Побєди, 6, 8) | тис. грн. | 35,0 | 50,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| 1.6 | Капітальний ремонт інженерних мереж батоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування мешканців будинку (вул. Октябрська, 7, пров. Піддубний, 3) | тис. грн. |  | 150,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| 1.7 | Розробка проектної документації до проекту «Реконструкція багатоквартирного дповоповерхового житлового будинку по вул. Вокзальна, 1Д»  | тис. грн. | 167,4/18,6 |  | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| **2** | **ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж  | тис. грн. | 100,0 | 150,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП Кремінське ВУВКГ |
| 2.2 | Придбання пожежних гідрантів | тис. грн. | 20,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради, КП Кремінське ВУВКГ |
| 2.3 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі КНС по вул. Тітова, м.Кремінна | тис. грн. | 65,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради, КП Кремінське ВУВКГ |
| 2.4 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі підстанції н/ст. «Житлівська» по вул. Парижської Комуни, м.Кремінна | тис. грн. | 65,5 |  | міський бюджет | Виконком міської ради, КП Кремінське ВУВКГ |
| 2.5 | Реконструкція системи водопостачання м.Кремінна, Луганської обл. Реконструкція мереж водопостачання від ВНС "Житлівка" | тис. грн. | 3619,317/ 400,0 | 4500,0/ 500,0 | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| 2.6 | Реконструкція системи водопостачання м.Кремінна, Луганської обл. Реконструкція мереж водопостачання від ВНС "Житлівка" (розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | тис. грн. | 3,840 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| **3** | **ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖА** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкція покриття тротуарів (вул. Победи, 8, пров. Октябрський, 14, вул. Шевченко, 22, вул. Октябрська) | тис. грн. | 250,0 | 250,0 | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.2 | Капітальний ремонт внутрішньо квартальних тротуарів (кв. Побєди, вул. Победи – пров. Октябрський (сполучення до ринку) | тис. грн. | 200,0 | 250,0 | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.3 | Капітальний ремонт тротуару між кафе «Теремок» та маг. «Крамниця» на умовах спів фінансування власників кафе та магазинів | тис. грн. | 100,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.4 | Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг (вул. Побєди, 3, пров. Октябрський, 4, вул. Шевченко, 22) | тис. грн. | 200,0 | 100,0 | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.5 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Кооперативна (до стадіону) | тис. грн. | 105,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.6 | Капітальний ремонт автодоріг (вул.Кооперативна, вул. Рилєєва, пров. Садовий, вул. Артема, вул. Підвільшанська, вул. Октябрська, вул. Горького, вул. Шахтна) | тис. грн. | 8240,0 |  | Субвенція з державного бюджету | Виконком міської ради |
| 3.7 | Реконструкція світлофору на перехресті біля СШ №2 | тис. грн. |  | 260,0 | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.8 | Реконструкція проспекту «Дружба» | тис. грн. | 3584,487/ 398,277 |  | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.9 | Реконструкція пл. Красна | тис. грн. | 1907,474/ 211,942 |  | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.10 | Розробка проектної документації до проекту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць м.Кремінна» | тис. грн. | 117,0/ 13,0 |  | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.11 | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Стара Краснянка та с.Житлівка | тис. грн. | 222,0/ 19,0/140,534 |  | Кошти ПРООН/ громади/ міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.12 | Поточний ремонт автодоріг та тротуарів | тис. грн. | 250,0 | 300,0 | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.13 | Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення  | тис. грн | 3 517,0 |  | кошти програми «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» | Виконком міської ради |
| 3.14 | Реконструкція проспекту «Дружба» (розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | тис. грн. | 3,6 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.15 | Реконструкція пл. Красна (розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | тис. грн. | 2,4 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.16 | Капітальний ремонт автодоріг та тротуарів, в т.ч. (розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | тис. грн. | 100,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 3.17 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення (розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | тис. грн. | 4,4 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| **4** | **ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ (ДНЗ)** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкція дошкільного навчального закладу «Івушка»  | тис. грн. | 6541,633/ 726,844 |  | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| 4.2 | Розробка проектної документації до проекту «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Журавушка» | тис. грн. | 174,6/ 19,4 |  | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| 4.3 | Реконструкція дошкільного навчального закладу «Журавушка» | тис. грн. |  | 9134,3/ 1021,6 | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| 4.4 | Заміни віконних блоків ДНЗ «Катруся» та ДНЗ «Ластівка»  | тис. грн. | 595,7 |  | кредитна програми Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | Виконком міської ради |
| 4.5 | Проведення теплоізоляції стін ДНЗ «Катруся» та ДНЗ «Ластівка» | тис. грн. | 1327,0 |  | кошти програми «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» | Виконком міської ради |
| **5** | **КЛУБНІ ЗАКЛАДИ**  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення теплоізоляції стін та заміни віконних та дверних блоків клубу с.Житлівка | тис. грн. | 542,0 |  | кошти програми «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» | Виконком міської ради |
| **6** | **ОХОРОНА ЗДОРОВЯ** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведення теплоізоляції стін та заміни віконних блоків ФП с.Стара Краснянка та ФП с.Червона Діброва  | тис. грн. | 221,6 |  | кошти програми «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» | Виконком міської ради |
| **7** | **БЛАГОУТРІЙ (капітальні вкладення)** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Капітальні роботи по розчищенню р.Красна та русла р.Родникова (з облаштуванням зон відпочинку) | тис. грн. | 450,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 7.2 | Закупівля автотранспорту для збору відходів та санітарного очищення елементів благоустрою | тис. грн. | 3510,0/390,0 |  | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| 7.3 | Придбання дитячих та спортивних майданчиків | тис. грн. | 663,75/73,8 | 900,0/100,0 | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| **8** | **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Придбання меблів в зал засідань (крісла, столи) | тис. грн. | 100,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 8.2 | Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення | тис. грн. | 20,5 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 8.3 | Придбання кондиціонерів  | тис. грн. | 61,5 |  | міський бюджет | Виконком міської ради |
| 8.4 | Проведення теплоізоляції стін, заміни віконних блоків, проведення ремонтних робіт муніципальної будівлі міської ради  | тис. грн. | 1489,0 |  | кредитна програми Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | Виконком міської ради |
| **9** | **БЛАГОУСТРІЙ (поточні видатки)** |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Громадські роботи | тис. грн. | 55,0 | 70,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.2 | Утримання доріг, шляхом очистки від снігу та обробка доріг противоожеледними сумішами | тис. грн. | 120,1 | 70,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.3 | Поточний ремонт архітектурних споруд | тис. грн. | 20,0 | 25,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.4 | Очистка та вивіз сміття від утворення стихійних, несанкціонованих звалищ  | тис. грн. | 75,0 | 85,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.5 | Поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом, дорожньої розмітки | тис. грн. | 40,0 | 45,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.6 | Поховання безродніх | тис. грн. | 10,0 | 12,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.7 | Видалення бур’янів трави та карантинних рослин | тис. грн. | 35,0 | 45,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.8 | Виконання робіт з догляд за дренажними мережами і водовідвідними спорудами | тис. грн. | 45,0 | 50,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.9 | Поточний ремонт дерев’яних мостів шляхом заміни окремих елементів верхнього і нижнього настилів | тис. грн. | 30,0 | 35,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.10 | Поточний ремонт з профілювання грунтових доріг (грейдеровка)  | тис. грн. | 50,0 | 70,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.11 | Підвезення піску (до кладовища, та майданчиків) | тис. грн. | 30,0 | 32,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.12 | Зріз аварійних дерев | тис. грн. | 20,0 | 30,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.13 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою  | тис. грн. | 55,0 | 70,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.14 | Придбання лічильників води для поливу об’єктів благоустрою | тис. грн. | 6,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.14 | Облаштування велосипедних стоянок | тис. грн. | 10,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.16 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення / оплатавартості електроенергії  | тис. грн. | 191,0/157,9 | 190,0/180,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| 9.17 | Перевірка вузлів обліку електроенергії | тис. грн. | 3,0 | 5,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| **10** | **ЛІКВІДАЦІЯ ІНШОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА** |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Очищення території прилеглої до полігону в районі контрольних свердловин | тис. грн. | 20,0 | 30,0 | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис» |
| **11** | **Розробка проектної документації для проекту «Будівництво кладовища в м.Кремінна»** | тис. грн. | 882,0/98,0 |  | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| **12** | **Створення та поповнення матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів** | тис. грн. | 50,0 | 55,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| **13** | **РОБОТИ З ЗЕМЛЕУСТРОЮ –** розробка Генерального Плану м.Кремінна та Плану зонування території міста | тис. грн. | 405,0/45,0 |  | фонд державного регіонального розвитку, міський бюджет | Виконком міської ради |
| **14** | **Про ведення урочистих та святкових заходів** | тис. грн. | 113,250 | 115,0 | міський бюджет | Виконком міської ради |
| **15** | **ДОТАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ (ліфтове господарство, хімічний аналіз води)** | тис. грн. | 115,7 |  | міський бюджет | Виконком міської ради, КП «Креміннна-Комунсервис», КП Кремінське ВУВКГ |
| **16** | **СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ** |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Літнє оздоровлення та відпочинок дітей | тис. грн. | 73,5 | 85,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| 16.2 | Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді м.Кремінна | тис. грн. | 57,253 | 65,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| 16.3 | Допомога на поховання | тис. грн. | 10,0 | 15,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| **17** | **Програма розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району»** | тис. грн. | 216,0 | 230,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| **18** | **Управління об’єктами комунальної власності** |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Проведення інвентаризації захисних споруд | тис. грн. | 10,0 |  | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| 18.2 | Охорона об’єктів комунальної власності (оплата праці сторожам ДНЗ «Івушка») | тис. грн. | 122,923 | 140,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| 18.3 | Проведення інвентаризації, виготовлення інвентарних справ, проведення незалежної оцінки, отримання свідоцтв на право власності, отримання кадастрових довідок, проведення конкурсів та аукціонів, погашення заборгованості комунальних підприємств, інші витрати  | тис. грн. | 52,7 | 65,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |
| **19** | **Капітальний ремонт спецтехніки**  | тис. грн. | 100,0 | 300,0 | міський бюджет | Виконком міської ради  |